Voici la version définitive et augmentée du cahier des charges, restructurée selon le modèle officiel requis. Elle intègre de manière cumulative l'ensemble de nos avancées, l'architecture multi-locataire (Multi-Tenant), les mécaniques d'auto-abonnement, ainsi que le module d'Intelligence Artificielle. La seule différence est le mode d'alimentation : les universités n'émettent plus via un signal automatique de cours en ligne, mais exclusivement via l'importation de fichiers Excel de scolarité ou par saisie manuelle sécurisée, complétée par l'IA de Contrôle Qualité. [1]

Voici la version finale, ajustée et augmentée de votre cahier des charges officiel.

0. En-tête du document

- Projet : CertiUni — La plateforme nationale, multi-locataire et intelligente de certification et de vérification instantanée de diplômes universitaires au Cameroun.

- Auteurs : Équipe de Développement Intégrée (Projet Binôme).

- Date de rédaction : 15 août 2026 | Version : v3.0 (Retrait LMS / Focus Certification Souveraine).

- Formateur référent : Équipe d'encadrement pédagogique (Angular Talent Lab 2026).

1. Présentation et contexte

Le projet s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de la sécurisation des titres académiques de l'enseignement supérieur au Cameroun.

Actuellement, les diplômés des universités camerounaises font face à des délais d'attente critiques (12 à 36 mois) pour obtenir leurs attestations physiques, ce qui freine leur insertion professionnelle ou la poursuite de leurs études à l'étranger. En parallèle, les employeurs font face à une recrudescence de faux diplômes cartonnés générés par Photoshop, décrédibilisant le capital universitaire national. L'authentification manuelle actuelle requiert des vérifications administratives lentes et des déplacements physiques coûteux vers les rectorats.

Déployer une solution numérique centralisée, instantanée et assistée par l'Intelligence Artificielle répond à l'urgence de sécuriser le système éducatif et de fluidifier le marché de l'emploi.

2. Problème et objectifs

- Le problème : La lenteur de délivrance des diplômes physiques et l'absence de système de vérification immédiat favorisent la falsification de documents et freinent l'accès des jeunes diplômés au marché du travail.

- Objectif principal : Permettre aux universités camerounaises de certifier numériquement leurs diplômes papiers et donner aux recruteurs la possibilité de vérifier l'authenticité d'un titre individuellement ou en masse en moins de 3 clics ou via un simple scan QR code.

- Objectifs secondaires :

  - Centraliser et sécuriser l'émission de diplômes via l'importation de fichiers de scolarité (Excel/CSV) validés par l'autorité académique.

  - Fournir un système d'auto-abonnement instantané et autonome pour les institutions, adossé à un modèle économique hybride (gratuit/payant) et à la monétique locale.

  - Intégrer l'Intelligence Artificielle pour éliminer la saisie manuelle des recruteurs (OCR) et automatiser les contrôles qualité des fichiers des universités.

  - Garantir une résilience technique totale (Low-Bandwidth) face aux contraintes locales de connectivité Internet au Cameroun.

3. Périmètre du projet

| Inclus (Dans ce projet) | Exclu (Hors périmètre) |
| --- | --- |
| Enregistrement et auto-abonnement 100% en ligne des institutions | Numérisation physique de vieux registres papiers par scan de masse |
| Mode bac à sable (Sandbox) automatique avec filigrane "Spécimen" | Système complet de gestion de scolarité (Notes, inscriptions) |
| Studio de Design de modèles (Gabarits HTML/CSS) assisté par l'IA | Application mobile native téléchargeable sur les stores |
| Module de paiement Mobile Money (Orange Money, MTN MoMo) et Cartes | Routage postal ou impression physique des diplômes cartonnés |
| Générateur automatique de PDF sécurisé, QR Code et Hachage SHA-256 | Enregistrement de données nominatives obligatoires sur les recruteurs |
| Portail public de vérification instantanée multi-statuts sans compte | Gestion des cryptomonnaies ou frais de gaz décentralisés |
| Module de vérification de masse (Bulk) par import Excel/CSV ou API | Interconnexion ou Webhooks avec des LMS (Moodle, Canvas, etc.) |
| Génération de la "Copie Conforme Numérique" (Filigrane 5% et Tampon) |  |
| Agent d'IA (Extraction visuelle OCR, Aide au Design, Anti-fraude) |  |
| Tableau de bord analytique (Statistiques, historique et géolocalisation) |  |
| Système de messagerie et de notifications administratives interne |  |
| Génération de reçus de paiement électroniques officiels pour l'étudiant |  |

4. Utilisateurs cibles (personas)

| Profil | Qui c'est | Ce dont il a besoin |
| --- | --- | --- |
| Le Super-Administrateur | L'équipe technique de la plateforme (vous). | Piloter la plateforme via clé physique, valider les abonnements officiels et surveiller le pare-feu. |
| L'Administrateur (Université) | Doyen, Recteur ou agent de scolarité d'une université publique ou d'un IPES. | S'inscrire de manière autonome, concevoir des modèles, importer les fichiers de diplômés et suivre les scans. |
| L'Étudiant (Bénéficiaire) | Étudiant diplômé d'un établissement partenaire, possédant un smartphone. | Récupérer son portefeuille, payer par MoMo/OM/Carte, télécharger ses reçus et ses copies certifiées filigranées. |
| Le Vérificateur (Recruteur) | Responsable RH, employeur ou institution internationale (école, ambassade). | Vérifier instantanément un ou 100 CV d'un coup sans compte, via scan, saisie ou téléversement d'image par l'IA. |

5. Fonctionnalités (priorisées — MoSCoW)

- Must (Vital — Le MVP) :

  - Système de gestion multi-locataire (Multi-Tenant) avec isolation stricte des données inter-écoles.

  - Inscription et connexion automatique des universités via vérification DNS de leur domaine d'email officiel.

  - Authentification forte multicouche (MFA/TOTP et clé YubiKey) pour les accès administratifs et super-admin.

  - Importation de fichiers Excel/CSV pour la création et la notarisation en masse des listes de diplômés officiels.

  - Génération automatique du PDF, du QR Code dynamique et enregistrement de l'empreinte de sécurité (Hash SHA-256).

  - Portail public de vérification instantanée multi-statuts gérant les 3 écrans (Valide, Révoqué, Introuvable).

- Should (Important) :

  - Activation automatique du "Mode Sandbox" (Forfait Test) à l'inscription avec injection automatique du filigrane "SPÉCIMEN".

  - Hub monétique local et international intégré (MTN MoMo, Orange Money, Visa, Mastercard) pour le déblocage étudiant.

  - Génération de reçus électroniques comptables téléchargeables et archivés dans un historique financier pour l'étudiant.

  - Module de vérification de masse (Bulk Verification) acceptant les fichiers Excel/CSV pour analyser 100+ CV de candidats d'un coup.

  - Option de téléchargement de la "Copie Conforme Numérique" (Bandeau de certification, filigrane de marque à 5% d'opacité en diagonale et tampon encreur rouge).

  - Tableau de bord d'analyse avec journal d'historique des scans et géolocalisation des requêtes par IP.

  - Centre de messagerie interne et système de notifications administratives en temps réel pour l'université.

- Could (Bonus IA) :

  - Intégration de l'IA de Vision (OCR) : Extraction automatique des entités d'une photo de diplôme déposée par un recruteur.

  - Intégration de l'IA Générative : Assistant de design en langage naturel pour coder le template HTML/CSS du diplôme (Style Google AI Studio).

  - Intégration de l'IA Prédictive : Agent d'audit et de contrôle qualité des listes d'étudiants (détection d'anomalies de notes ou de casse sur les fichiers Excel importés).

  - Intégration de l'IA de Cybersécurité : Détection des attaques par force brute et déclenchement du flash rouge d'interruption.

- Won't (Pas maintenant) :

  - Émission automatique par écouteurs de Webhooks LMS (Moodle, Canvas).

  - Décentralisation sur blockchain publique.

6. User stories

- En tant que Doyen d'une institution, je veux inscrire mon école en ligne avec mon email professionnel **afin d'**accéder instantanément au studio de design en mode Sandbox sans attendre l'équipe technique.

- En tant qu' Administrateur d'Université, je veux utiliser l'assistant IA en décrivant mon besoin par texte afin de générer automatiquement la maquette graphique de notre nouveau certificat.

- En tant qu' Agent de Contrôle Qualité (IA), je veux analyser le fichier Excel des diplômés importé par le secrétariat afin de bloquer l'émission si des incohérences de notes (ex: 22/20) ou de casse sont détectées.

- En tant qu' Étudiant, je veux régler mes frais de délivrance via Mobile Money ou Carte Bancaire afin de débloquer immédiatement ma copie conforme marked du filigrane de sécurité et télécharger mon reçu de paiement officiel.

- En tant que Recruteur, je veux téléverser un fichier Excel contenant la liste des 100 identifiants de mes candidats afin de certifier tous leurs parchemins en une seule opération de 3 secondes.

- En tant que Responsable RH, je veux glisser la photo d'un diplôme papier sur le portail public afin que l'IA en extraie l'UUID et lance la vérification de conformité de manière autonome.

7. Arborescence et Écrans (Les 37 Écrans Intégrés)

L'application conserve l'intégralité de ses 37 Écrans Dédiés répartis sur les 4 modules :

- Module 1 (Public - 10 Écrans) : Accueil Google style, scan caméra, dépôt OCR IA, tableau Bulk de 100 CV, volet détails, verdict tricolore (Vert/Rouge/Gris), caisse MoMo publique et visionneuse PDF native S3.

- Module 2 (Étudiant - 12 Écrans) : Login lien magique, succès e-mail, dashboard portefeuille mobile, hub de sélection monétique, guichets MoMo et Carte séparés, comptes à rebours et OTP 3D secure, reçu perforé "PAYÉ", archive financière des reçus, modale LinkedIn et rendu PDF filigrané pour impression.

- Module 3 (Université - 14 Écrans) : Stepper d'inscription, tour de contrôle (KPIs et graphiques ApexCharts), tiroir de géolocalisation IP, modale de révocation MFA, Studio de Design IA Split-screen style Google AI Studio, sidebar historique et panneau de configuration IA, menu flottant d'insertion, centre d'intégrations avec zone d'importation Excel, inspecteur d'erreurs en direct de l'IA, centre de messagerie/notifications et alerte flash rouge de cybersécurité.

- Module 4 (SuperAdmin - 1 Écran) : Console maître d'infrastructure souveraine accessible par clé YubiKey.

8. Modèle de données

- Entité Établissement (universities) : id (UUID), name, acronym, official_email_domain, logo_url, is_billing_student (booléen), environment_mode (Sandbox/Production), created_at.

- Entité Utilisateur (users) : id (UUID), university_id (Clé étrangère), email, password_hash, first_name, last_name, role (Enum: SUPER_ADMIN, UNIVERSITY_ADMIN, STUDENT), mfa_secret, is_mfa_enabled, created_at.

- Entité Certificat (certificates) : id (UUID - Clé primaire), university_id, student_id, course_title, final_grade, issue_date, certificat_hash (SHA-256), pdf_url, status (Enum: active, revoque), payment_state (Enum: PENDING, PAID, EXEMPTED), created_at.

- Entité Paiement & Reçu (payments) : id (UUID), certificate_id, student_id, amount, payment_gateway (MoMo/Orange/Card), transaction_reference (Unique), is_successful, receipt_pdf_url, paid_at.

- Entité Historique (verification_logs) : id (UUID), certificate_id, university_id, scanned_at, status_returned, browser_language, estimated_country, estimated_city.

- Entité Notification (notifications) : id (UUID), university_id, title, message, category (FINANCIAL, SYSTEM, SECURITY), is_read, created_at.

9. Parcours utilisateur principal

- Le Doyen inscrit son école de manière autonome en saisissant son email institutionnel.

- Il valide l'accès immédiat au Mode Sandbox et utilise l'assistant IA pour configurer graphiquement le diplôme de l'établissement.

- L'université officialise son statut en souscrivant en ligne ; le serveur bascule automatiquement l'environnement en mode Production.

- L'agent de scolarité prépare le fichier Excel officiel des diplômés de la promotion et le téléverse sur son tableau de bord.

- L'IA de contrôle qualité valide les lignes, et le moteur backend génère en masse pour chaque élève l'UUID, le hash SHA-256, le QR Code et le PDF initial.

- L'étudiant se connecte via un Lien Magique envoyé par email, règle ses frais de délivrance sur le hub monétique (MoMo/Card), télécharge son reçu officiel et accède à sa copie certifiée filigranée.

- Un recruteur RH scanne le QR code du document papier ou dépose une liste de 100 CV en format Excel sur le portail public.

- La plateforme confirme instantanément l'authenticité des parchemins, met à jour le graphique d'activité du doyen et fait clignoter une ligne de log géolocalisée sur sa tour de contrôle.

10. Spécifications techniques

- Framework Frontend : Angular (v22) configuré en Lazy Loading et styles CSS épurés.

- Architecture Backend : API REST performante construite en Node.js (Fastify/Express) couplée à une file d'attente asynchrone Redis + BullMQ pour traiter l'import des fichiers de scolarité massifs.

- Moteur Graphique & Rendu : Puppeteer (Headless Chrome) configuré pour la superposition de couches HTML (Diplôme de l'université + calque de filigrane CertiUni à 5% d'opacité incliné à -30° + tampon digital rouge) et conversion PDF haute définition (300 DPI).

- Base de données & Stockage : PostgreSQL relationnel avec index de performance, associé à un stockage d'objets cloud (Amazon S3) hautement protégé en lecture seule.

- Couche IA : Requêtes API REST sécurisées vers des modèles multi-modaux (OpenAI API / Anthropic API) configurés pour renvoyer des schémas de réponses JSON stricts.

- Sécurité des Sessions : Jetons de session JWT chiffrés, stockés exclusivement dans des cookies navigateurs configurés en HttpOnly, Secure, SameSite=Strict pour bloquer les failles XSS.

11. Exigences non fonctionnelles

- Légèreté & Optimisation Réseau (Low-Bandwidth) : L'interface publique de vérification ne doit pas dépasser 1,5 Mo au chargement total afin de garantir une exécution fluide sur les réseaux mobiles camerounais (3G/4G instable).

- Performance de Masse : L'importation d'un fichier de scolarité de 1 000 étudiants doit être absorbée en arrière-plan par la file d'attente sans provoquer de ralentissement ou de déconnexion de l'API utilisateur (Temps de réponse de l'API de vérification unitaire < 500 ms).

- Sécurité & Résilience Anti-Force Brute : Limitation des requêtes (Rate Limiting) par IP sur l'endpoint de vérification public. Déclenchement automatique de l'écran d'urgence rouge si l'IA détecte plus de 10 scans infructueux en 5 minutes.

- Souveraineté des données : Isolation stricte des environnements multi-locataires et possibilité de configurer le stockage sur des infrastructures cloud locales ou régionales.

12. Identité visuelle (UI)

- Palette de couleurs : Bleu institutionnel profond (#1e3a8a) pour la confiance académique, Vert succès (#10b981) pour les validations et reçus payés, Rouge alerte/tampon (#e74c3c), Jaune MoMo (#fbbf24), Orange OM (#f97316) et fonds Gris clairs (#f9fafb).

- Typographie : Choix de polices systèmes sans-serif hautement lisibles et légères (Inter, Roboto) pour optimiser le rendu Puppeteer et alléger la bande passante.

13. Planning et jalons

- Jalon 1 — Cadrage, Multi-Tenancy & Base de données (Semaine 1) : Initialisation du dépôt GitHub privé, modélisation des types de rôles (RBAC) et déploiement de la base PostgreSQL locale alimentée par le fichier mock-data.json.

- Jalon 2 — Moteur de Rendu, Sécurité & Mode Sandbox (Semaines 2-3) : Développement de la logique d'inscription automatique par DNS, du studio de design, du script Puppeteer d'injection de filigranes et calcul du hash SHA-256.

- Jalon 3 — Module de Scolarité Excel, Monétique & Masse (Semaines 4-5) : Programmation de l'analyseur de fichiers de scolarité Excel avec file d'attente Redis, intégration des SDKs de paiement (MoMo, OM, Cartes), et génération des reçus électroniques.

- Jalon 4 — Brique IA, Recette & Présentation (Semaine 6) : Connexion des APIs d'intelligence artificielle pour l'OCR visuel, l'assistant de design et l'inspecteur d'erreurs, tests d'intrusion de sécurité, et montage du PowerPoint sur Gamma.

Ce cahier des charges mis à jour élimine la complexité des cours en ligne, mais préserve l'intégralité de la valeur commerciale, technologique et sécuritaire de votre projet en binôme.

Absolument, remettons les choses au clair. Si votre dépôt racine certiuni-app/ contient les deux sous-dossiers frontend/ et backend/ (architecture Monorepo), voici la structure finale ultra-complète et exacte.

Cette vue prend en compte :

- L'isolation stricte du Frontend (interfaces, pages Angular/React, assets, mocks) et du Backend (API Node.js, Prisma, services, jobs).

- La présence des dossiers d'aide pour les devs (specs OpenAPI, mocks JSON, documentation d'architecture Markdown).

Structure Finale Monorepo : certiuni-app/

Plaintext

certiuni-app/

│

├── .github/                            # CI/CD Global

│   └── workflows/

│       ├── backend-ci.yml              # Tests & Linting Backend

│       └── frontend-ci.yml             # Tests & Build Frontend

│

├── docker-compose.yml                  # Conteneurs dev globaux (PostgreSQL, Redis, MinIO)

├── README.md                           # Guide d'installation global du monorepo

│

│================================================================

│ 1. DOSSIER BACKEND (Votre périmètre principal)

│================================================================

├── backend/

│   ├── docs/                           # DOCUMENTATION & AIDE DEV FRONTEND

│   │   ├── architecture/               # Vos 4 Livrables d'Architecte

│   │   │   ├── 01-DATABASE-MODEL.md

│   │   │   ├── 02-SECURITY-AND-AUTH.md

│   │   │   ├── 03-DATA-FLOW-DIAGRAMS.md

│   │   │   └── 04-CRYPTO-AND-STORAGE.md

│   │   ├── openapi/

│   │   │   └── openapi.yaml            # Spécification API Swagger/OpenAPI v3

│   │   └── mocks/

│   │       └── api-examples.json       # Exemples de réponses JSON pour le frontend

│   │

│   ├── prisma/                         # PERSISTANCE & BASE DE DONNÉES

│   │   ├── migrations/                 # Historique des migrations SQL

│   │   ├── seeds/

│   │   │   └── seed.ts                 # Données de test (Universités démo, SuperAdmin)

│   │   └── schema.prisma               # Modèle PostgreSQL complet (8 tables)

│   │

│   ├── src/                            # CODE SOURCE BACKEND (TypeScript)

│   │   ├── @types/                     # Typages TypeScript custom

│   │   │   └── express.d.ts            # Extension Request (req.user)

│   │   │

│   │   ├── config/                     # Connecteurs & Config

│   │   │   ├── database.ts             # Instance Prisma Client

│   │   │   ├── redis.ts                # Client Redis (Rate Limit & BullMQ)

│   │   │   ├── s3.ts                   # Client S3 / MinIO

│   │   │   └── env.ts                  # Validation des variables d'environnement

│   │   │

│   │   ├── constants/                  # Constantes applicatives (Codes erreurs, Rôles)

│   │   │   ├── errorCodes.ts

│   │   │   └── roles.ts

│   │   │

│   │   ├── controllers/                # Contrôleurs HTTP

│   │   │   ├── auth.controller.ts      # Login, Refresh, Logout, MFA

│   │   │   ├── batch.controller.ts     # Ingestion de masse Excel/CSV

│   │   │   ├── cert.controller.ts      # Émission, Révocation, Consultation

│   │   │   ├── verify.controller.ts    # Vérification publique (Scan QR / Hash)

│   │   │   └── univ.controller.ts      # Gestion des tenants (Universités)

│   │   │

│   │   ├── dtos/                       # Schémas de validation d'entrée (Zod/Joi)

│   │   │   ├── auth.dto.ts

│   │   │   ├── batchUpload.dto.ts

│   │   │   └── certificate.dto.ts

│   │   │

│   │   ├── jobs/                       # Tâches en arrière-plan (BullMQ)

│   │   │   ├── queues/

│   │   │   │   ├── pdfQueue.ts         # File d'attente génération PDF

│   │   │   │   └── emailQueue.ts       # File d'attente notifications

│   │   │   └── workers/

│   │   │       ├── pdfWorker.ts        # Worker Puppeteer & S3 Upload

│   │   │       └── emailWorker.ts      # Worker SMTP

│   │   │

│   │   ├── middlewares/                # Middlewares Express

│   │   │   ├── auth.middleware.ts      # Vérification JWT Access Token

│   │   │   ├── role.middleware.ts      # Contrôle RBAC

│   │   │   ├── rateLimit.middleware.ts # Rate Limiter Redis

│   │   │   ├── tenant.middleware.ts    # Isolation multi-tenant

│   │   │   ├── upload.middleware.ts    # Interception de fichiers Multer

│   │   │   └── errorHandler.ts         # Gestionnaire central d'erreurs

│   │   │

│   │   ├── routes/                     # Déclaration des Endpoints REST

│   │   │   ├── v1/

│   │   │   │   ├── auth.routes.ts      # /api/v1/auth

│   │   │   │   ├── batch.routes.ts     # /api/v1/batch

│   │   │   │   ├── cert.routes.ts      # /api/v1/certificates

│   │   │   │   ├── verify.routes.ts    # /api/v1/verify

│   │   │   │   └── index.ts

│   │   │   └── health.routes.ts        # /healthcheck

│   │   │

│   │   ├── services/                   # Métier & Cryptographie

│   │   │   ├── auth.service.ts         # Mots de passe, JWT, MFA

│   │   │   ├── crypto.service.ts       # Calcul SHA-256

│   │   │   ├── pdf.service.ts          # Génération PDF (Puppeteer)

│   │   │   ├── qr.service.ts           # Génération QR Code PNG

│   │   │   ├── storage.service.ts      # Upload S3 mode WORM + Pre-signed URLs

│   │   │   └── audit.service.ts        # Inscription dans security_audit_logs

│   │   │

│   │   ├── utils/                      # Fonctions utilitaires

│   │   │   ├── logger.ts               # Winston/Pino (Logs JSON)

│   │   │   └── responseFormatter.ts    # Formatage homogène des réponses HTTP

│   │   │

│   │   ├── app.ts                      # Serveur Express

│   │   └── server.ts                   # Bootstrap de démarrage

│   │

│   ├── templates/                      # Modèles HTML

│   │   ├── emails/                     # Mail d'émission

│   │   └── pdf/                        # Template HTML/CSS du Diplôme

│   │       └── certificate.hbs

│   │

│   ├── tests/                          # Suite de tests

│   │   ├── integration/

│   │   └── unit/

│   │

│   ├── .env.example                    # Modèle de configuration backend

│   ├── Dockerfile                      # Conteneur Node.js Backend

│   ├── package.json                    # Dépendances backend

│   └── tsconfig.json                   # Config TypeScript backend

│

│================================================================

│ 2. DOSSIER FRONTEND (Transmis aux devs Frontend)

│================================================================

└── frontend/

├── src/

│   ├── app/

│   │   ├── core/                   # Cœur de l'application client

│   │   │   ├── guards/

│   │   │   │   └── auth.guard.ts   # Protection des routes de navigation

│   │   │   ├── interceptors/

│   │   │   │   ├── jwt.interceptor.ts  # Ajout automatique du Token JWT

│   │   │   │   └── mock-api.interceptor.ts # Bouchon local d'API

│   │   │   └── services/

│   │   │       ├── auth.service.ts     # Login/Logout client

│   │   │       └── certificate.verify.ts # Appel HTTP vers /api/v1/verify

│   │   │

│   │   ├── models/                 # Interfaces TypeScript client

│   │   │   └── certificate.models.ts

│   │   │

│   │   └── pages/                  # Vues utilisateur (Angular/React)

│   │       ├── verify/             # Interface publique de scan

│   │       ├── admin-dashboard/    # Dashboard gestionnaire université

│   │       └── student-wallet/     # Portefeuille étudiant

│   │

│   ├── assets/                     # Ressources statiques

│   │   └── mocks/

│   │       └── api-example.json    # Fichier JSON exemple pour le dev local

│   │

│   └── environments/               # URLs de l'API (/api/v1)

│       ├── environment.ts

│       └── environment.development.ts

│

├── Dockerfile                      # Conteneur Nginx Frontend

├── package.json                    # Dépendances frontend

└── tsconfig.json                   # Config TypeScript frontend

Points clés à retenir :

- Vos livrables d'architecture (01-DATABASE-MODEL.md, 02-SECURITY-AND-AUTH.md, etc.) sont rangés dans backend/docs/architecture/.

- Le fichier openapi.yaml est placé dans backend/docs/openapi/ pour que n'importe quel développeur Frontend puisse générer son client d'API ou consulter la documentation Swagger.

- Le dossier frontend/ est 100 % autonome et séparé de la logique métier serveur.

Pour piloter le déploiement de CertiUni avec la rigueur d'un ingénieur principal, voici le grand livre d'ingénierie et de recette logicielle [filegen-via-code].

Ce tableau croise les 38 écrans d'origine et les 5 écrans additionnels (ré-indexés de 1 à 43) avec leurs fonctionnalités exhaustives, l'emplacement exact de leur code source Back-end, leurs outillages, dépendances et protocoles de validation unitaire [local].

LE GRAND LIVRE DE PRODUCTION, DE ROUTAGE ET DE RECETTE LOGICIELLE [SaaS]

| N° Écran & Désignation | Fonctionnalités Complètes à Réaliser | Nom de Fichier (Back-end Node.js) | Outils & Bibliothèques Spécifiques | Nécessités & Dépendances Critiques | Critères de Validation unitaire (Recette réussie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Landing Page (Vitrine) | Routage vers l'audit public et aiguillage B2C/B2B ; affichage des badges souverains et miniature du diplôme [local]. | None (Full Front) | Tailwind CSS, Angular Router | Assets graphiques du logo réel | Clic sur "Vérifier" redirige vers l'Écran 2 ; clic sur "Se connecter" ouvre l'Écran 11 [local]. |
| 2. Hub de Recherche (Dépôt) | Saisie d'UUID, routage vers capture caméra, zone de glisser-déposer de tableurs Excel de masse [local]. | controllers/verify.controller.js | express, pg (PostgreSQL client) | Base de données certiuni_db active | Une chaîne de 36 caractères valide ou non pousse vers les Écrans 5 ou 7. |
| 3. Scanner Mobile (Caméra) | Capture vidéo en direct, grille de composition à 9 zones et viseur de centrage IA [local]. | None (Front Stream) | WebRTC API (getUserMedia) | Autorisation matérielle du périphérique | Le flux de la caméra s'affiche ; le clic sur le déclencheur prend un snapshot. |
| 4. Analyseur Métadonnées | Traitement asynchrone des pixels, décodage OCR du hachage de scolarité. | services/ocr.service.js | tesseract.js (ou Mock OCR local) | Matrice de pixels brute de l'Écran 3 | Redirige automatiquement après 1500ms vers l'Écran 5, 6 ou 7 selon le hash. |
| 5. Verdict Réussi (Feu Vert) | Affichage des métadonnées de Jean Dupont, téléchargement du rapport, modale LinkedIn [local]. | controllers/verify.controller.js | Angular Material (MatDialog) | Session active certiuni_last_verified | Le bouton charge l'Écran 10 ; les métadonnées correspondent à la ligne PostgreSQL. |
| 6. Verdict Critique (Feu Rouge) | Alerte document annulé, masquage anti-copie par flou CSS, ticket rectorat automatique. | controllers/alert.controller.js | HostListener (Clavier Windows) | ID de document marqué REVOKED dans la BD | Identité floutée par Blur CSS ; l'appui sur "Impr Écran" assombrit la page. |
| 7. Verdict Inconnu (Feu Gris) | Message d'erreur code introuvable, rappel de l'ID cherché, bouton de saut monétique payant. | controllers/verify.controller.js | Tailwind CSS animations | Chaîne de recherche non répertoriée | Le clic sur le bouton orange pousse de force vers le tunnel de l'Écran 8. |
| 8. Tunnel de Paiement | Capture du numéro MTN/Orange, sélection visuelle de l'opérateur, calcul des 2 000 FCFA [local]. | controllers/payment.controller.js | Monetic API Stubs, FormBuilder | Module HttpClientModule Angular | Le bouton reste bloqué tant que le numéro camerounais à 9 chiffres n'est pas saisi. |
| 9. Guichet d'Attente | Écran de blocage temporaire, compte à rebours de 60s, traitement du webhook de débit. | controllers/payment.controller.js | crypto (Génération Reference Trx) | Webhook fonctionnel de la passerelle | La réception du statut VALIDÉ en base de données pousse l'UI à l'Écran 10. |
| 10. Visionneuse PDF | Affichage du rapport A4 filigrané, fonction d'impression masquant l'UI Web. | services/pdf.service.js | pdfmake (ou jspdf), CSS @media print | Flux de données blob mémoire | L'appel à window.print() isole uniquement le certificat A4 sans les boutons Web. |
| 11. Authentification (Login) | Saisie de l'email académique, génération de jeton éphémère d'accès sans mot de passe. | controllers/auth.controller.js | nodemailer (ou stub d'envoi de mail) | Table students initialisée dans Postgres | Renseigner un e-mail valide stocke le token et ouvre l'Écran 12. |
| 12. Attente Lien Magique | Notification d'envoi, timer de sécurité, validation et décodage du jeton URL. | controllers/auth.controller.js | JwtTokens, Angular ActivatedRoute | Paramètre de requête ?token= réactif | Cliquer sur le lien active la session AUTHENTICATED et ouvre l'Écran 13. |
| 13. Portefeuille Étudiant | Portfolio de Jean-Pierre Ndongo, cartes de diplômes réactives, badges d'états [local]. | controllers/wallet.controller.js | Lucide Icons, Tailwind CSS | Clé d'étudiant correspondante en BD | Clic sur "Partager" ouvre la modale 21 ; "Payer" déploie le tiroir de l'Écran 14. |
| 14. Mode de Paiement (Tiroir) | Panneau contextuel bas (BottomSheet), sélection d'opérateur mobile et routage. | None (UI Slider Component) | Angular Material BottomSheet | Composant parent de l'Écran 13 actif | Cliquer en dehors ferme proprement le tiroir du DOM sans altérer les soldes. |
| 15. Saisie Code PIN | Capture chiffrée des 4 chiffres du code secret mobile, requête API d'encaissement. | controllers/payment.controller.js | Express middleware input sanitization | ID étudiant lié existant | Une transaction avec la mention VALIDÉ est enregistrée dans la table Postgres. |
| 16. Compteur Téléchargement | Modale de blocage quota épuisé, bouton d'achat de pack de crédits, liseré de crise. | None (Full Front) | Angular Template Validation | Variable download_quota == 0 | Bloque l'extraction et redirige de force vers le tiroir de l'Écran 14. |
| 17. Aperçu Reçu Fiscal | Structure comptable numérique du bordereau des frais d'émission d'un parchemin. | controllers/invoice.controller.js | pdfmake layout structure | ID de transaction MoMo valide lié | Le bouton génère le justificatif et l'injecte dans la visionneuse 10. |
| 18. Réclamation Comptable | Formulaire de contestation libre de frais de caisse ou de rejets de virements. | controllers/support.controller.js | ReactiveForms, Validators | Connexion au serveur active | Le bouton reste bloqué tant que la justification fait moins de 20 caractères. |
| 19. Guichet de Succès | Message de confirmation, numéro de ticket d'incident chiffré, bouton de retour. | controllers/support.controller.js | UUID generator (v4) | Payload du formulaire de l'Écran 18 | Clic sur "Retour" démonte le ticket et recharge proprement le portefeuille 13. |
| 20. Archive Financière | Grand livre comptable des transactions de l'élève, filtres de tri locaux réactifs. | controllers/invoice.controller.js | Tailwind CSS tables | Historique de lignes lié dans PostgreSQL | Cliquer sur "Détails" extrait les métadonnées et charge l'Écran 17. |
| 21. Passerelle Publication | Boîte modale de diffusion LinkedIn, génération et téléchargement de l'image QR .png [local]. | None (Front Social Components) | window.open(), Canvas export | Certificat actif sélectionné de l'Écran 13 | Clic sur LinkedIn ouvre l'API sociale externe dans un onglet isolé. |
| 22. Choix Format Export | Menu contextuel d'aiguillage pré-téléchargement (PDF original ou Copie conforme). | None (UI Popover Component) | CSS Absolute Positioning | Élément déclencheur de la grille cliqué | Sélectionner un format ferme le popover et ouvre l'Écran 10 ou l'Écran 23. |
| 23. Rendu PDF Sécurisé | Canevas de prévisualisation A4, masquage CSS des barres d'outils à l'impression. | services/pdf.service.js | CSS @media print { .no-print { display:none } } | Flux de données Blob du diplôme | L'impression papier ne contient aucun bouton du site, uniquement la feuille. |
| 24. Auto-Inscription (Stepper) | Formulaire à étapes scindé verticalement, contrôle syntaxique strict du domaine .cm [local]. | controllers/tenant.controller.js | Angular Material Stepper (Vertical) | Configuration de clé Sandbox Postgres | Entrer un e-mail non académique bloque l'étape et déclenche le séisme rouge CSS. |
| 25. Tour de Contrôle (Admin) | Tableau de bord de scolarité, histogramme des scans, journal d'audit en direct [local]. | controllers/dashboard.controller.js | Pure CSS Bars Graph, NgFor arrays | Table audit_registry dans PostgreSQL | Clic sur "Détails" ouvre l'Écran 26 ; clic sur "Révoquer" ouvre l'Écran 27 [local]. |
| 26. Traçabilité Géo (Tiroir) | Tiroir coulissant droit (Drawer), carte géographique interactive de l'origine du scan [local]. | None (Front Geolocation Map) | Leaflet API, OpenStreetMap | Coordonnées de l'IP du scanneur | La carte charge les tuiles graphiques et place le marqueur rouge sur Douala. |
| 27. Modale Révocation | Dialogue MFA, cases à sauts d'autofocus continus automatiques, bouton rouge. | controllers/tenant.controller.js | crypto (Vérification signature FIDO2) | Session d'administration active | Entrer un code valide passe le diplôme au statut REVOKED dans la BD [local]. |
| 28. Studio Design IA | Chat sémantique 50/50, analyseur Regex de mots-clés en français, canevas A4 [local]. | services/ai.service.js | RegExp Parser JavaScript, Canvas API | Modèle de diplôme vectoriel actif | Taper "bordure dorée" active instantanément le thème double filet or de Niveau 3. |
| 29. Sidebar Historique | Volet de gauche, filtrage textuel réactif des anciennes maquettes de gabarits. | None (Front Array Pipeline) | RxJS debounceTime, distinctUntilChanged | Tableau d'historique de structures | Chaque frappe clavier réduit la liste en direct sans recharger le navigateur. |
| 30. Panneau Sliders IA | Curseurs graphiques de contrôle de température LLM, commutateurs binaires. | None (Front Session State) | [(ngModel)] dual-binding, LocalStorage | Variables de configuration globales | Déplacer un slider met à jour instantanément la valeur numérique à l'écran. |
| 31. Menu Flottant Balises | Sous-composant contextuel noir, algorithme d'ajustement anti-débordement d'écran. | None (UI Mouse Interceptor) | PointerEvents (clientX, clientY) | Clic droit sur le canevas de l'Écran 28 | Injecte la balise {{Variable}} à l'emplacement exact de la souris. |

| 32. Centre Scolarité (Import) | Guichet d'importation de tableurs de promotions, lanceur d'analyse sémantique. | controllers/scolarite.controller.js | Express upload file middleware | Répertoire temporaire d'écriture | Glisser un mauvais format déclenche l'animation de vibration de crise. |
| 33. Guide Normalisation | Modale d'aide, structure des colonnes, téléchargement du fichier Excel modèle. | None (Static Asset Hub) | Angular Material Dialog | Fichier .xlsx vierge dans le dossier assets | Le clic télécharge le tableur de test et démonte proprement la modale du DOM. |
| 34. Inspecteur d'Erreurs | Tableau d'erreurs tricolore, édition en ligne (Inline Editing), compteur réactif. | controllers/scolarite.controller.js | FormsArray Angular, Reactive Programming | Fichier importé de l'Écran 32 | Corriger la dernière ligne passe le compteur à 0 et débloque le bouton d'émission. |
| 35. Tableau de Masse | Écran partagé, mise à jour réactive du tiroir de notes au clic sur un élève [local]. | controllers/scolarite.controller.js | ExcelJS (Générateur de tableur côté Node) | Session de 124 candidats enregistrée | Cliquer sur la ligne de fraude de Marie Bella propulse de force à l'Écran 36. |
| 36. Alerte Flash Cyber | Écran de crise rouge sang bloquant, blacklistage d'IP, verrou CanDeactivate. | controllers/alert.controller.js | iptables execution (ou Blacklist IP table) | Signal d'intrusion du pare-feu actif | Tenter de reculer avec le navigateur est bloqué tant que l'IP n'est pas bannie. |
| 37. Console Maître | Interface MINESUP triple colonne, pipeline de logs continus RxJS, signature FIDO2 [SaaS]. | controllers/superadmin.controller.js | RxJS interval, WebUSB API listener | Clé matérielle YubiKey insérée | Débrancher la clé YubiKey fige instantanément le bouton vert de production. |
| 38. Clôture de Session | Écran de maintenance, purge absolue de la mémoire vive et de l'historique d'audit [local]. | None (Front Security Destructor) | localStorage.clear(), sessionStorage.clear() | Session active présente | Cliquer sur "Retour" ouvre la Landing Page 1 ; la touche Reculer est inactive [local]. |

Voici le récapitulatif complet de la stack technique pour la plateforme de certification et vérification de diplômes, classé par fonctionnalité/besoin projet avec les outils principaux et leurs alternatives 100% gratuites (Open-Source ou Tier Gratuit durable).

1. Base de données & ORM (Stockage & Modélisation)

Besoin : Stocker les diplômes, étudiants, universités, utilisateurs administrateurs et métadonnées cryptographiques.

| Fonctionnalité | Outil Recommandé | Alternatives Gratuit / Open-Source |
| --- | --- | --- |
| Base de données SQL | PostgreSQL | • MariaDB / MySQL (Open-source) • Supabase (Tier gratuit cloud 500 MB) • Neon Tech (PostgreSQL Serverless gratuit) |
| ORM & Migrations | Prisma ORM | • TypeORM (Natif NestJS) • Drizzle ORM (Ultra-léger et rapide) • Kysely (Query builder typé) |

2. Détection d'Anomalies, Logs & Diagnostics

Besoin : Capturer les erreurs d'exécution, journaliser les événements de sécurité (ex: audits d'émission) et surveiller la santé de l'API.

| Fonctionnalité | Outil Recommandé | Alternatives Gratuit / Open-Source |
| --- | --- | --- |
| Gestion des Logs (Logging) | Winston (avec nest-winston) | • Pino (Ultra-performant, très faible empreinte mémoire) • Bunyan |
| Erreurs & Crash Reporting | Sentry (Tier gratuit : 5k events/mois) | • GlitchTip (Alternative 100% Open-Source à Sentry) • SigNoz (Open-source APM & Tracing) • Highlight.io (Self-hosted) |
| Health Checks (Santé API) | @nestjs/terminus | • Uptime Kuma (Self-hosted dashboard de statut) • Better Stack / Better Uptime (Plan gratuit) |

3. Observabilité & Métriques en Temps Réel

Besoin : Mesurer les temps de réponse, le taux d'erreur, l'utilisation de la mémoire et le trafic sur les vérifications publiques.

| Fonctionnalité | Outil Recommandé | Alternatives Gratuit / Open-Source |
| --- | --- | --- |
| Collecte de Métriques | Prometheus (via prom-client) | • VictoriaMetrics (Plus léger en RAM) • OpenTelemetry (Standard de l'industrie) |
| Tableaux de bord (Dashboards) | Grafana (Self-hosted gratuit) | • Kibana (Écosystème Elastic) • Netdata (Monitoring système temps réel gratuit) |

4. Sécurité & Protection contre le Brute-Force

Besoin : Protéger les endpoints publics de vérification contre le scraping massifs et la tentative d'énumération d'UIDs.

| Fonctionnalité | Outil Recommandé | Alternatives Gratuit / Open-Source |
| --- | --- | --- |
| Rate Limiting / Anti Brute-Force | @nestjs/throttler | • express-rate-limit • Redis Rate Limiter (via Sliding Window) |
| Headers de Sécurité | Helmet | • Express CORS / CSRF modules |
| Cache mémoire Rate-Limit | Redis (In-Memory) | • KeyDB (Fork multi-thread de Redis) • Valkey (Alternative open-source communautaire) • MemoryCache (Stockage local RAM sans serveur externe) |

5. Génération & Vérification Cryptographique de Diplômes

Besoin : Garantir l'inviolabilité des documents (QR Code, signatures et PDF).

| Fonctionnalité | Outil Recommandé | Alternatives Gratuit / Open-Source |
| --- | --- | --- |
| Hashage Cryptographique | Node.js crypto (SHA-256) | • CryptoJS (Browser/Node) • argon2 / bcrypt (Pour les mots de passe) |
| Génération de QR Code | qrcode (npm package) | • bwip-js (Génère des codes-barres et QR codes complexes) • qr-code-styling |
| Génération de PDF Sécurisé | PDFKit | • Puppeteer (HTML vers PDF au pixel près via Headless Chrome) • pdf-lib (Modification et signature de PDF existants) |

6. Documentation, Tests & CI/CD

Besoin : Automatiser la validation, les tests unitaires/e2e et la livraison continue.

| Fonctionnalité | Outil Recommandé | Alternatives Gratuit / Open-Source |
| --- | --- | --- |
| Documentation Interactive | Swagger / @nestjs/swagger | • Redoc (Rendu de documentation OpenAPI alternatif) • Scalar (Interface UI OpenAPI moderne) |
| Tests Unitaires & E2E | Jest + Supertest | • Vitest (Exécution de tests ultra-rapide) • Playwright (Pour l'E2E complet) |
| CI/CD & Container Registry | GitHub Actions + GHCR | • GitLab CI/CD (Plan gratuit) • Woodpecker CI (Self-hosted) • Docker Hub (1 dépôt privé gratuit) |
| Conteneurisation | Docker & Docker Compose | • Podman + Podman Compose (Sans démon, 100% gratuit/open-source) |

Synthèse de la Stack 100% Free / Production-Ready

Plaintext

[ Client Web / Scanner QR ]

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ NGINX / Cloudflare Free (Reverse Proxy & Shield)            │

└────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ NestJS Framework (TypeScript)                               │

│  ├── Helmet + @nestjs/throttler (Sécurité & Anti-brute-force)│

│  ├── TransformInterceptor (Format de réponse standardisé)  │

│  ├── GlobalExceptionFilter (Capture centralisée des erreurs)│

│  └── Winston (Logging JSON structuré)                       │

└───────────┬─────────────────────┬───────────────────┬───────┘

│                     │                   │

▼                     ▼                   ▼

┌───────────────────────┐ ┌───────────────┐ ┌──────────────────┐

│ PostgreSQL + Prisma   │ │ Prometheus    │ │ Redis / Valkey   │

│ (Base de données)     │ │ + Grafana     │ │ (Cache & Limits) │

└───────────────────────┘ └───────────────┘ └──────────────────┘